INSRTUKCJA DLA WYKONAWCY

dot. OCHRONY ZNAKÓW GEODEZYJNYCH NA TERENIE POZNANIA

W PROCESIE INWESTYCYJNYM AQUANET S.A.

- POSTANOWIENIA OGÓLNE

- Niniejsze procedura ochrony znaków geodezyjnych w procesie inwestycyjnym, ma na celu określenie czynności do wykonania jakich zobowiązany jest Wykonawca robót budowlanych  działający na terenie Poznania i na zlecenie Aquanet SA, w celu przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w sposób zapewniający ochronę znakom geodezyjnym.

- Postępowanie zgodnie z instrukcją ma na celu zapewnienie odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych znaków geodezyjnych, w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia przez wykonawcę robót budowlanych podczas realizacji inwestycji prowadzonych przez Aquanet SA na terenie Poznania.

- ROZPOCZĘCIE ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH

- Niezwłocznie po podpisaniu umowy lub otrzymaniu zlecenia na wykonanie robót budowlano montażowych (RBM), Wykonawca będzie zawiadamiać  ZGiKM GEOPOZ, drogą mailową (do wiadomości Aquanet SA, Koordynator zadania) na adresy: modgik@geopoz.poznan.pl , pawel.gandecki@geopoz.poznan.pl, o planowanej, orientacyjnej dacie rozpoczęcia prac, ogólnym zakresie planowanych do wykonania robót budowlanych oraz jaki obszar będzie objęty inwestycją.

- W przypadku realizacji RBM w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zawiadomienie o którym mowa powyżej odbywa się niezwłocznie po zatwierdzeniu przez Aquanet SA dokumentacji/opracowania projektowego.

- Po otrzymaniu od Wykonawcy informacji, o której mowa w ust. 1 lub ust. 2, ZGiKM GEOPOZ dokonuje sprawdzenia, czy na obszarze objętym planowaną inwestycją znajdują się podlegające ochronie znaki geodezyjne.

- Jeżeli na obszarze objętym planowanymi RBM nie znajdują się podlegające ochronie znaki geodezyjne, ZGiKM GEOPOZ przekazuje Wykonawcy – najpóźniej w 8 dniu kalendarzowym od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2 – pisemną informację o niewystępowaniu znaków geodezyjnych podlegających ochronie (załącznik 1).

- Jeżeli na obszarze objętym planowaną inwestycją znajdują się podlegające ochronie znaki geodezyjne, ZGiKM GEOPOZ przekazuje Wykonawcy najpóźniej w 8 dniu kalendarzowym od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 2 protokół sprawdzenia stanu znaków geodezyjnych (załącznik 3) wraz z informacją o obowiązku ochrony znajdujących się w nim znaków geodezyjnych (załącznik 2).

- Zgodnie z Art. 22 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, do podstawowych obowiązków kierownika budowy Wykonawcy należy między innymi protokolarne przejęcie od Aquanet SA i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego.

- ODBIÓR INWESTYCJI

- Wykonawca, przed przystąpieniem do odbioru końcowego zadania realizowanego dla Aquanet SA, zobowiązany jest pozyskać z ZGiKM GEOPOZ pisemną informację o spełnieniu obowiązku ochrony znaków geodezyjnych.

- Jeżeli na obszarze objętym RBM nie występowały podlegające ochronie znaki geodezyjne, za pisemne potwierdzenie spełnienia obowiązku ochrony znaków geodezyjnych, o którym mowa powyżej, uznaje się informację o której mowa w Punkcie II ust.4 (załącznik 1).

- Jeżeli na obszarze objętym RBM występowały podlegające ochronie znaki geodezyjne, Wykonawca zawiadamia ZGiKM GEOPOZ o zakończeniu robót budowlanych drogą mailową na adresy: modgik@geopoz.poznan.pl oraz pawel.gandecki@geopoz.poznan.pl.

- Po otrzymaniu od Wykonawcy informacji, o której mowa w ust. 3, ZGiKM GEOPOZ na obszarze objętym RBM, dokonuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 3  weryfikacji stanu stabilizacji znaków geodezyjnych, wykazanych w protokole o którym mowa w Punkt II ust. 5.

- Jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w ust.4 powyżej zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych, które w protokole o którym mowa w Punkt II ust. 5 zostały wskazane jako nieuszkodzone lub niezniszczone, ZGiKM GEOPOZ przekaże Wykonawcy informację o obowiązku odtworzenia zniszczonych lub naprawienia uszkodzonych znaków geodezyjnych (załącznik 5) oraz protokół z weryfikacji o której mowa w ust. 4 niezwłocznie, nie później niż na następny dzień roboczy po weryfikacji o której mowa w ust. 4.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5, po odtworzeniu lub naprawieniu zniszczonych lub uszkodzonych znaków geodezyjnych, Wykonawca będzie zawiadamiał o tym fakcie ZGiKM GEOPOZ. Na tej podstawie ZGiKM GEOPOZ, dokona ponownej weryfikacji w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania powiadomienia.

- Po dokonaniu na obszarze objętym przedmiotową inwestycją czynności związanych z odtworzeniem zniszczonych lub uszkodzonych znaków geodezyjnych,  a także jeżeli podczas przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w ust. 4 nie zostanie stwierdzone zniszczenie lub uszkodzenie znaków geodezyjnych wskazanych w protokole, o którym mowa w Punkcie II ust. 5 jako niezniszczone lub nieuszkodzone, ZGiKM GEOPOZ zamyka postępowanie związane z ochroną znaków geodezyjnych prowadzone w ramach przedmiotowego procesu inwestycyjnego oraz przekazuje Wykonawcy informację o braku przeciwwskazań wynikających z obowiązku ochrony znaków geodezyjnych do odbioru inwestycji (załącznik 4), niezwłocznie, nie później niż na następy dzień roboczy po dokonaniu weryfikacji.

- Wykonawca będzie załączać do protokołu odbioru końcowego zadania realizowanego dla Aquanet SA dokumenty, o których mowa w ust. 1 lub w ust. 7. Brak tych dokumentów skutkować będzie brakiem odbioru końcowego tego zadania.

Załączniki:

- Informacja o niewystępowaniu znaków geodezyjnych podlegających ochronie

- Pismo w sprawie obowiązku ochrony znaków geodezyjnych,

- Protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji znaków geodezyjnych w terenie.

- Pismo w sprawie braku przeciwwskazań do odbioru inwestycji.

- Pismo w sprawie obowiązku odtworzenia znaków geodezyjnych.