OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Suchy Las w miejscowościach:

- Chludowo, ul. Łagiewnicka – 2 lampy;

- Suchy Las, ul. Krótka – 9 lamp;

- Suchy Las, ul. Zielińskiego – 7 lamp;

- Osiedle Złotniki, ul. Jelonkowa (od ul. Pigwowej do ul. Czołgowej) – 8 lamp.

Zakres robót obejmuje wybudowanie oświetlenia drogowego w oparciu o dokumentację przetargową, w szczególności projekty budowlane, przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

- Oferta

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy  wynosi: (zostanie wpisana właściwa część)

| Nazwa zadania | Kwota netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość brutto (kwota netto oraz podatek VAT) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. BUDOWA OŚWIETLENIA - Chludowo, ul. Łagiewnicka |  |  |  |
| 2. BUDOWA OŚWIETLENIA - Suchy Las, ul. Krótka |  |  |  |
| 3. BUDOWA OŚWIETLENIA - Suchy Las, ul. Zielińskiego |  |  |  |
| 4. BUDOWA OŚWIETLENIA - Osiedle Złotniki, ul. Jelonkowa (od ul. Pigwowej do ul. Czołgowej) |  |  |  |
| RAZEM CENA |  |  |  |

- Wymagania

W cenie oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie inne prace i koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym między innymi:

- koszty uzgodnień, badań i prób niezbędnych do realizacji i odbioru robót,

- koszty demontażu opraw oraz słupów,

- koszty odbiorów,

- koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu,

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przez cały czas trwania robót wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej,

- wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i pomocniczych, których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie:

- do 3 miesięcy od podpisania umowy: zakończenie realizacji robót budowlanych;

- do 2 miesięcy od zakończenia robót: przekazanie Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów, niezbędnych do zgłoszenia zakończenia budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (w tym pełnej inwentaryzacji powykonawczej).

- Wynagrodzenie

Rozliczenie za wykonane prace następować będzie na podstawie faktur częściowych, wystawianych na podstawie protokołów odbiorów sporządzanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

Całkowita wartość wystawianych na podstawie protokołów odbioru faktur, nie może przekraczać następujących progów:

- do 80% wartości, po protokole zakończenia robót budowlanych;

- pozostałe 20% wartości, po uzyskaniu powykonawczej mapy inwentaryzacyjnej, potwierdzonej przez PODGiK w Starostwie Powiatowym.