OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Przebudowa drogi poprzez wykonanie chodnika w ulicy Łąkowej, Krętej i Pogodnej w Suchym Lesie”.

- Zakres zamówienia

Zakres prac obejmuje:

- opracowanie specjalistycznej opinii ornitologicznej i chiropterologicznej obejmującej:

  - inwentaryzację w terenie drzew przeznaczonych do wycinki pod kątem występowania w ich obrębie chronionych gatunków ptaków, ze szczególnym uwzględnieniem drzew na których znajdować się mogą zajęte gniazda i dziuple,

  - wykonanie dokumentacji fotograficznej,

  - sporządzenie wniosku do RDOŚ w Poznaniu o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną;

- pełnienie stałego nadzoru przyrodniczo – ornitologicznego oraz chiropterologicznego w trakcie wycinki drzew oraz podczas realizacji całego zadania;

- wykonanie robót brukarskich i nawierzchniowych;

- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;

- wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

- Oferta

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych;

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót zawarto w załączonej dokumentacji;

- Realizacja przedmiotu zamówienia w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy przy czym:

  - suma faktur w 2021r. nie może przekroczyć kwoty 110 000,00 zł brutto,

  - pozostała płatność nastąpi w 2022r.;

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót zawarto w załącznikach.

- Wymagania

W cenie oferty Zamawiający uwzględnia wszystkie inne prace i koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym między innymi:

- koszty uzgodnień, badań i prób niezbędnych do realizacji i odbioru robót;

- koszty odbiorów częściowych;

- wykonanie inspekcji tv wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej;

- koszty zajęcia pasa drogowego;

- koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu;

- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej przez cały czas trwania robót wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej;

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na każdy wniosek Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w celu sprawdzenia rzędnych oraz poprawności wykonywanych robót;

- wykonanie wszelkich innych prac, w tym przygotowawczych i pomocniczych, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia wraz z przełożeniem kolidującej infrastruktury technicznej.